BidMont — Online Açık Artırma Platformu

Yazılımcıya İletilecek Proje Fazları ve MVP Kapsam Dokümanı

Hazırlanma Amacı: BidMont projesinin teknik geliştirme sürecini basit, anlaşılır ve uygulanabilir fazlara bölmek.

Proje Özeti BidMont; Karadağ ve Balkanlar pazarında araç, ekipman ve genel ürünler için canlı teklif ve online açık artırma sistemi olarak konumlandırılacaktır. İlk hedef, güvenilir bir MVP çıkarıp alıcı-satıcı kayıtlarını almak, açık artırma ilanlarını yönetmek ve teklif süreçlerini şeffaf şekilde çalıştırmaktır.

# 1. Projenin Ana Mantığı

BidMont, satıcıların araç, ekipman veya farklı ürünleri açık artırmaya koyduğu; alıcıların ise süre bitene kadar teklif verdiği bir online ihale platformudur.

Platformun ilk versiyonu tek dosya HTML prototipinden gerçek çalışan web uygulamasına dönüştürülecektir.

Sistem; kullanıcı hesabı, ilan oluşturma, teklif verme, ödeme/komisyon takibi, admin onayı ve bildirim modülleriyle büyütülecektir.

# 2. Fazlara Bölünmüş Geliştirme Planı

| Faz | Amaç | Ana Modüller | Tahmini Öncelik | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 | MVP vitrin ve temel sayfalar | Landing page, kategori sayfaları, iletişim | Çok yüksek | Sunulabilir demo |
| Faz 2 | Kullanıcı ve üyelik sistemi | Kayıt, giriş, profil, rol yapısı | Çok yüksek | Alıcı/satıcı hesapları |
| Faz 3 | Açık artırma ilan sistemi | İlan ekleme, kategori, fotoğraf, onay | Çok yüksek | Satıcı ilan oluşturur |
| Faz 4 | Teklif verme motoru | Canlı teklif, süre, minimum artış | Çok yüksek | Açık artırma çalışır |
| Faz 5 | Admin paneli | Kullanıcı, ilan, teklif, rapor yönetimi | Yüksek | Operasyon paneli |
| Faz 6 | Ödeme, komisyon ve güvenlik | Komisyon, ödeme kanalı, sözleşmeler | Yüksek | Ticari çalışma modeli |
| Faz 7 | Bildirim ve iletişim | E-posta, SMS/WhatsApp, teklif uyarısı | Orta | Kullanıcı bilgilendirme |
| Faz 8 | Kurumsal satış ve ölçekleme | Sigorta, filo, galeri paneli | Orta | B2B büyüme altyapısı |

## FAZ 1 — MVP Vitrin, Arayüz ve Temel Sayfalar

Amaç: BidMont’un güven veren, modern ve mobil uyumlu ilk web arayüzünü tamamlamak.

### Yapılacaklar

Ana sayfa tasarımının tamamlanması

Auctions, Vehicles, Equipment, General kategori sayfalarının çalışması

İletişim ve hakkımızda sayfalarının eklenmesi

ME / EN dil geçiş altyapısının hazırlanması

Mobil, tablet ve masaüstü responsive kontrolü

Made with Emergent gibi dış kaynak ibarelerinin kaldırılması

### Beklenen Çıktılar

index.html veya frontend uygulaması

Tüm menü linkleri çalışan demo

Mobil uyumlu ilk versiyon

## FAZ 2 — Kullanıcı Kayıt, Giriş ve Rol Sistemi

Amaç: Alıcı, satıcı, kurumsal satıcı ve admin rollerini ayrıştırmak.

### Yapılacaklar

E-posta/telefon ile kayıt

Giriş ve çıkış işlemleri

Şifre sıfırlama

Kullanıcı profil sayfası

Rol yapısı: alıcı, satıcı, kurumsal satıcı, admin

KVKK/GDPR uyumlu temel onay kutuları

### Beklenen Çıktılar

Çalışan üyelik sistemi

Kullanıcı rollerine göre farklı panel erişimi

Temel güvenlik kontrolleri

## FAZ 3 — Açık Artırma İlan Oluşturma Sistemi

Amaç: Satıcıların araç, ekipman veya genel ürünleri açık artırmaya koyabilmesi.

### Yapılacaklar

İlan başlığı, açıklama ve kategori girişi

Başlangıç fiyatı, minimum teklif artışı ve bitiş zamanı

Ürün/araç fotoğraf yükleme

Araçlar için marka, model, yıl, km, yakıt, vites, hasar durumu alanları

Ekipman için marka, seri no, kondisyon ve lokasyon alanları

Admin onayından sonra yayına alma

### Beklenen Çıktılar

Satıcı ilan ekleme formu

İlan detay sayfası

Admin onay akışı

## FAZ 4 — Canlı Teklif Verme ve Açık Artırma Motoru

Amaç: Platformun ana fonksiyonu olan teklif verme sistemini çalışır hale getirmek.

### Yapılacaklar

Kullanıcının teklif verebilmesi

En yüksek teklifin anlık gösterilmesi

Minimum teklif artışı kontrolü

Açık artırma geri sayım süresi

Süre bitiminde kazananın belirlenmesi

Son dakika teklifinde süre uzatma opsiyonu

Teklif geçmişi kaydı

### Beklenen Çıktılar

Çalışan açık artırma motoru

Kazanan kullanıcı bilgisi

Teklif geçmişi ve zaman damgası

## FAZ 5 — Admin Paneli ve Operasyon Yönetimi

Amaç: BidMont ekibinin tüm platformu tek panelden yönetebilmesi.

### Yapılacaklar

Kullanıcı listesi ve rol yönetimi

İlan onaylama/reddetme

Teklifleri görüntüleme

Şikayet ve destek talepleri

Kategori yönetimi

Öne çıkarılan ilan yönetimi

Temel raporlar: toplam ilan, teklif, satış, komisyon

### Beklenen Çıktılar

Admin dashboard

İlan ve kullanıcı yönetimi

Operasyon rapor ekranları

## FAZ 6 — Ödeme, Komisyon ve Ticari Model

Amaç: Platformun para kazanma mekanizmasını oluşturmak.

### Yapılacaklar

Satıcıdan ilan yayınlama ücreti opsiyonu

Başarılı satıştan komisyon kesintisi

Alıcıdan hizmet bedeli opsiyonu

Öne çıkarılan ilan ücreti

Kredi/paket sistemi

Fatura ve ödeme kayıtları

Banka transferi veya ödeme sağlayıcı entegrasyonu

### Beklenen Çıktılar

Komisyon hesaplama sistemi

Ödeme kayıt ekranı

Gelir modeli altyapısı

## FAZ 7 — Bildirim, Mesajlaşma ve Destek Sistemi

Amaç: Kullanıcının teklif ve satış süreçlerinde otomatik bilgilendirilmesi.

### Yapılacaklar

Teklif verildiğinde bildirim

Kullanıcı tekliften düşerse uyarı

Açık artırma bitiş hatırlatması

Kazanan kullanıcıya e-posta/SMS/WhatsApp bildirimi

Satıcıya sonuç bildirimi

Destek talep formu

### Beklenen Çıktılar

E-posta bildirimleri

Opsiyonel SMS/WhatsApp entegrasyonu

Destek sistemi

## FAZ 8 — B2B Kurumsal Satıcı Paneli ve Ölçekleme

Amaç: Galeriler, sigorta şirketleri, filo şirketleri ve ekipman satıcıları için güçlü panel oluşturmak.

### Yapılacaklar

Kurumsal satıcı hesabı

Toplu ilan yükleme

Excel/CSV ile ürün aktarma

Kurumsal satış raporu

Satıcı performans ekranı

Kurumsal doğrulama belgeleri

Balkanlar ve İngilizce pazarına genişleme altyapısı

### Beklenen Çıktılar

Kurumsal panel

Toplu ilan altyapısı

B2B büyüme modülü

# 3. Önerilen Teknik Yapı

| Katman | Öneri | Not |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React / Next.js veya Vue | SEO ve hızlı sayfa deneyimi için Next.js tercih edilebilir. |
| Backend | Node.js/NestJS veya Laravel | API tabanlı, ölçeklenebilir mimari kurulmalı. |
| Veritabanı | PostgreSQL veya MySQL | İlan, teklif, kullanıcı ve ödeme kayıtları için uygundur. |
| Dosya depolama | S3 uyumlu storage | Araç ve ürün fotoğrafları için gereklidir. |
| Realtime teklif | WebSocket / Socket.io | Canlı teklif ekranı için önerilir. |
| Admin panel | Ayrı dashboard | Operasyon ekibi için güvenli yönetim alanı. |
| Dil altyapısı | i18n | İlk etapta Karadağca ve İngilizce. |
| Güvenlik | JWT, rate limit, audit log | Teklif manipülasyonu ve sahte hesap riskine karşı. |

# 4. Temel Kullanıcı Akışları

## Alıcı Akışı

Kayıt olur veya giriş yapar

Kategori/arama üzerinden ilan bulur

İlan detayını inceler

Teklif verir

Tekliften düşerse bildirim alır

Kazanırsa ödeme/iletişim süreci başlar

## Satıcı Akışı

Kayıt olur

Satıcı hesabı oluşturur

İlan bilgilerini ve fotoğrafları yükler

Admin onayını bekler

Açık artırma süresince teklifleri izler

Satış sonucunu görür

## Admin Akışı

Giriş yapar

Yeni ilanları kontrol eder

Uygun ilanları onaylar

Kullanıcı ve teklif aktivitelerini izler

Raporları kontrol eder

Şikayet/destek taleplerini yönetir

# 5. MVP İçin Mutlaka Olması Gerekenler

## MVP Kapsamı

Ana sayfa ve çalışan iç sayfalar

Kayıt/giriş sistemi

İlan listeleme ve ilan detay sayfası

İlan oluşturma formu

Teklif verme sistemi

Admin ilan onayı

Temel e-posta bildirimi

Mobil uyumluluk

## MVP Dışında Bırakılabilecekler

Gelişmiş ödeme entegrasyonu

Mobil uygulama

Çok gelişmiş raporlama

Kurumsal toplu ilan sistemi

Yapay zeka fiyat tahmini

Çoklu ülke operasyonu

# 6. Yazılımcı İçin Önceliklendirme

## Birinci Öncelik

Veritabanı şeması

Kullanıcı/rol sistemi

İlan sistemi

Teklif motoru

Admin onay paneli

## İkinci Öncelik

Bildirimler

Ödeme/komisyon takibi

Dil sistemi

Arama ve filtreleme

## Üçüncü Öncelik

Kurumsal panel

Toplu ilan yükleme

Gelişmiş raporlar

Mobil uygulama

# 7. Basit Veritabanı Şeması Taslağı

| Tablo | Ana Alanlar |
| --- | --- |
| users | id, name, email, phone, password_hash, role, status, created_at |
| auctions | id, seller_id, category_id, title, description, start_price, current_price, min_increment, start_time, end_time, status, winner_user_id, created_at |
| auction_images | id, auction_id, image_url, sort_order |
| bids | id, auction_id, user_id, amount, created_at, ip_address |
| categories | id, name, slug, parent_id, status |
| payments | id, user_id, auction_id, amount, type, status, created_at |
| commissions | id, auction_id, seller_id, buyer_id, commission_amount, status |
| notifications | id, user_id, type, title, message, is_read, created_at |
| support_tickets | id, user_id, subject, message, status, created_at |
| audit_logs | id, user_id, action, entity_type, entity_id, created_at |

# 8. Önerilen Uygulama Takvimi

| Dönem | Odak | Çıktı | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafta 1 | UI düzenleme + veritabanı tasarımı | Çalışan frontend iskeleti | Mevcut HTML temel alınabilir. |
| Hafta 2 | Kullanıcı sistemi + ilan sistemi | Kayıt/giriş ve ilan ekleme | Backend API kurulmalı. |
| Hafta 3 | Teklif motoru + ilan detayları | Canlı teklif veren MVP | WebSocket opsiyonel ama önerilir. |
| Hafta 4 | Admin panel + bildirimler | Operasyon yönetimi | Pilot kullanım için yeterli. |
| Hafta 5 | Test + güvenlik + yayına alma | Kapalı beta | Gerçek satıcılarla denenebilir. |

# 9. Yazılımcıya Net Talimat

Önce çalışan MVP çıkarılmalı; tasarım güzelleştirmeleri ikinci aşamada yapılmalıdır.

Teklif verme sistemi manipülasyona kapalı olmalı; her teklif zaman damgası ve kullanıcı bilgisiyle kaydedilmelidir.

Admin onayı olmadan hiçbir ilan yayına çıkmamalıdır.

Platform mobilde sorunsuz çalışmalıdır; Karadağ pazarında kullanıcıların önemli kısmı mobilden gelecektir.

İlk sürümde ödeme sistemi manuel ilerleyebilir; ancak ödeme/komisyon kayıtları veritabanında tutulmalıdır.

Kod yapısı daha sonra mobil uygulama ve Balkanlar genişlemesine uygun API mimarisiyle yazılmalıdır.

Doküman Sonu